|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОТЧЕТ | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | об исполнении финансирования муниципальной программы Курганинского городского поселения | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | «Комплексное и устойчивое развитие Курганинского городского поселения Курганинского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства на 2018-2020 год» | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | За 2018 год | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | тыс. рублей | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| № п/ п | Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы | Участник муниципальной программы (муниципальный заказчик, ГРБС, муниципальное учреждение и т.д.) | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | | | | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) | | | Профинансировано в отчетном периоде | | | | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде 1 | | | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено / не выполнено) 2 | | Причины невыполнения мероприятия | |
| местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет |  | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет |  | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | |
| 1. | подпрограмма «Жилище на 2018-2020 годы» |  | 5308,75 | 5072,0 | 2624,6 |  | 5308,75 | 5072,0 | 2624,6 | 5299,8 | 5072,0 | 2624,6 |  | 5299,8 | 5072,0 | 2624,6 | Исполнено на 99,9% | | Одним из получателей субсидии произведено преждевременное погашение ипотечного кредита собственными средствами; не предоставление учреждениями жилищно-коммунального комплекса счетов на оплату | |
| 2. | подпрограмма «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Курганинского городского поселения на 2018-2020 годы» |  | 3128,99 |  |  |  | 3128,99 |  |  | 2968,9 |  |  |  | 2968,9 |  |  | Исполнено на 94,9% | | невыполнение произошло в связи с расторжением контракта | |
| 3. | подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог Курганинского городского поселения на 2018-2020 годы» |  | 28754,5 | 31572,8 |  |  | 28754,5 | 31572,8 |  | 28741,1 | 31313,2 |  |  | 28741,1 | 31313,2 |  | Исполнено на 99,5% | | Оплата произведена подрядчику согласно акта выполненных работ | |
| 4. | Подпрограмма «Комплексное развитие пассажирского  транспорта в Курганинском городском поселении  Курганинского района на 2018-2020 годы» |  | 150,0 |  |  |  | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  |  | 150,0 |  |  | Исполнено на 100% | |  | |
| Всего по программе: | |  | 37342,24 | 36644,8 | 2624,6 |  | 37342,24 | 36644,8 | 2624,6 | 37159,8 | 36385,2 | 2624,6 |  | 37159,8 | 36385,2 | 2624,6 | Исполнено на 99,4% | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |

Заместитель главы Курганинского городского поселения Курганинского района А.И. Алексеев

Начальник отдела земельных, имущественных отношений и градостроительной

деятельности администрации Курганинского городского поселения Курганинского района Д.В. Шишкин

Начальник отдела по вопросам жилищно-коммунального хозяйства администрации

Курганинского городского поселения Курганинского района Л.Г. Матусар

Начальник отдела экономики, прогнозирования и финансового учета администрации

Курганинского городского поселения Курганинского района Т.Л. Коренькова