|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОТЧЕТ | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | об исполнении финансирования муниципальной программы Курганинского городского поселения | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | «Социально-экономическое и территориальное развитие Курганинского городского поселения Курганинского района на 2018-2020 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | За 2018 год  тыс. рублей | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| № п/ п | Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы | Участник муниципальной программы (муниципальный заказчик, ГРБС, муниципальное учреждение и т.д.) | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | | | | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) | | | Профинансировано в отчетном периоде | | | | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде 1 | | | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено / не выполнено) 2 | | Причины невыполнения мероприятия | |
| местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет |  | местный бюджет | краевой бюджет | федеральныйбюджет | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет |  | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | |
| 1 | Мероприятие № 1 «Озеленение на территории Курганинского городского поселения Курганинского района» |  | 4843,6 |  |  |  | 4843,6 |  |  | 4843,6 |  |  |  | 4843,6 |  |  | Выполнено на 100% | |  | |
| 2 | Мероприятие № 2 «Уборка и вывоз мусора на территории Курганинского городского поселения Курганинского района» |  | 7520,0 |  |  |  | 7520,0 |  |  | 7520,0 |  |  |  | 7520,0 |  |  | Выполнено на 100% | |  | |
| 3 | Мероприятие № 3  «Благоустройство территории в Курганинском городском поселении Курганинского района» |  | 19477,4 |  |  |  | 19477,4 |  |  | 19477,4 |  |  |  | 19477,4 |  |  | Выполнено на 100% | |  | |
| 4 | Мероприятие № 4 «Содержание мест захоронения на территории Курганинского городского поселения Курганинского района» |  | 1368,0 |  |  |  | 1368,0 |  |  | 1368,0 |  |  |  | 1368,0 |  |  | Выполнено на 100% | |  | |
| 5 | Мероприятие № 5 «Очистка поверхности р. Кукса на территории Курганинского городского поселения Курганинского района» |  | 508,6 |  |  |  | 508,6 |  |  | 508,6 |  |  |  | 508,6 |  |  | Выполнено на 100% | |  | |
| 6 | Мероприятие № 6 «Обрезка и выпиловка аварийных деревьев Курганинского городского поселения Курганинского района» |  | 636,3 |  |  |  | 636,3 |  |  | 636,3 |  |  |  | 636,3 |  |  | Выполнено на100% | |  | |
| 7 | Мероприятие № 7 «Оплата уличного освещения, ремонт и техническое обслуживание систем уличного освещения» |  | 14042,4 |  |  |  | 14042,4 |  |  | 13283,7 |  |  |  | 13283,7 |  |  | Выполнено на 94,6% | | не предоставление поставщиком уличного освещения счетов на оплату за декабрь месяц | |
| 8 | Мероприятие № 8 «Мероприятия в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды», в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено на100% | |  | |
| 8.1 | Благоустройство общественных территорий г. Курганинска, (в т.ч. благоустройство общественной территории по улице Первомайской 7Б (I этап)) |  | 1240,7 | 5657,4 | 17915,1 |  | 1240,7 | 5657,4 | 17915,1 | 1240,7 | 5657,4 | 17915,1 |  | 1240,7 | 5657,4 | 17915,1 | Выполнено на100% | |  | |
| 8.2 | Благоустройство общественных территорий (малые архитектурные формы), проектно-изыскательские работы и услуги экспертизы (в т.ч. благоустройство общественной территории по улице Первомайской 7Б  (II этап)) |  | 479,0 |  |  |  | 479,0 |  |  | 479,0 |  |  |  | 479,0 |  |  | Выполнено на 100% | |  | |
| 9 | Мероприятие № 9 «Приобретение и установка оборудования, благоустройство территории детской спортплощадки сквера «Парк Победы» |  |  | 1300,0 |  |  |  | 1300,0 |  |  | 1300,0 |  |  |  | 1300,0 |  | Выполнено на 100% | |  | |
| 10 | Мероприятие № 10 «Борьба с клещами и комарами в местах выплода на территории поселения» |  | 20,3 |  |  |  | 20,3 |  |  | 20,3 |  |  |  | 20,3 |  |  | Выполнено на 100% | |  | |
| 11 | Мероприятие № 11 «Организация благоустройства территории муниципального образования в границах территорий органов территориального общественного самоуправления - победителей краевого конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления», в т. ч. по объектам: |  | 16,4 | 531,1 |  |  | 16,4 | 531,1 |  | 16,4 | 531,1 |  |  | 16,4 | 531,1 |  | Выполнено на 100% | |  | |
| 11.1 | Строительство уличного освещения по ул. Мостовой |  | 9,9 | 319,6 |  |  | 9,9 | 319,6 |  | 9,9 | 319,6 |  |  | 9,9 | 319,6 |  | Выполнено на 100% | |  | |
| 11.2 | Разбивка и озеленение сквера по ул. Мостовой |  | 6,5 | 211,5 |  |  | 6,5 | 211,5 |  | 6,5 | 211,5 |  |  | 6,5 | 211,5 |  | Выполнено на 100% | |  | |
| Всего по программе: | |  | 50152,7 | 7488,5 | 17915,1 |  | 50152,7 | 7488,5 | 17915,1 | 49394,0 | 7488,5 | 17915,1 |  | 49394,0 | 7488,5 | 17915,1 | Выполнено на 99,0% | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |

Начальник отдела по вопросам жилищно-коммунального хозяйства

администрации Курганинского городского поселения

Курганинского района Л.Г. Матусар

Начальник отдела экономики, прогнозирования и финансового учета

администрации Курганинского городского поселения

Курганинского района Т.Л. Коренькова